| Nombre del programa: | Infraestructura Educativa Media Superior (FAM) |
| --- | --- |
| Dependencia/entidad: | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) |
| Unidad responsable del programa: | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) |
| Tipo de evaluación: | Evaluación interna de consistencia y resultados |
| Año de evaluación: | 2021 |

- Uso de las recomendaciones de la evaluación

| Sección | Texto del Informe | Punto de vista de la Dependencia o Entidad | Actividad de mejora derivada de la evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe / Recomendaciones / 1 | Mejora de los procesos de programación, contratación y ejecución de las obras, con el objetivo de optimizar los tiempos. | Es factible, se buscará optimizar los procesos de programación, contratación y ejecución de las obras | Crear un cronograma de actividades para atender los procesos de programación, contratación y ejecución. Realizar reportes de los avances de la obra. |
| Informe / Recomendaciones / 2 | Dar seguimiento a la gestión de asignación de recurso que se requiere para solventar lo que conlleva esta tarea. | Es factible, se dará puntual seguimiento a la asignación de recursos por parte de la Federación, a fin de lograr su óptima programación conforme a las ministraciones | Realizar el seguimiento de la aplicación de los recursos con apoyo en los reportes de los avances físicos financieros de las obras Llevar a cabo informes de recursos a tiempo real. |
| Informe / Recomendaciones / 3 | Incesante demanda generada para la construcción y rehabilitación de los espacios educativos, al igual de reemplazar todo tipo de equipamiento con el que se contaba. | Es factible, se pretende atender tanto como sea posible en términos de construcción y rehabilitación de espacios educativos, de igual manera, en el caso del equipamiento. | Maximizar la utilización de los recursos para atender la demanda y aumentar el impacto del ISIFE |

- Posición Institucional respecto de la evaluación

Se considera que el Informe de la Evaluación Interna de Consistencia y Resultados, contiene los elementos necesarios para conocer el programa y su evolución a través del tiempo.

- Comentarios específicos

3.1 Sobre los resultados de la evaluación

- El programa se encuentra alineado al Programa Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 y al Programa Sectorial de Educación 2020 – 2024.

- El programa se encuentra alineado al Programa Estatal de Desarrollo y al Programa Estatal de Educación 2017 – 2021.

- El programa se rige de acuerdo a la Ley General de la Infraestructura Física y a la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

- Está vinculado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

- Se cuenta con el decreto que crea el ISIFE y el reglamento interior del mismo.

- Se emitió el acuerdo mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2021, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.

- Se cuenta con el Programa General de Obra (PGO).

- Se cuenta con una población objetivo definida.

- Se cuenta con un plan estratégico que contempla los resultados que se quieren alcanzar, y los indicadores para medir el avance en el logro de sus resultados.

- Utiliza sistemas de captura y análisis de la información.

3.2 Sobre el proceso de la evaluación

- El proceso de evaluación se realizó conforme a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2021 y los TdR emitidos para tal efecto.